# รายงานตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างระบบ TOR และ UAT

โครงการพัฒนาโมดูลบริหารจัดการภาระงาน (Workload Management Module) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลัก เวอร์ชัน 2026

วันที่จัดทำ: 2026-06-29 13:31

# สรุปผู้บริหาร

จากการตรวจเทียบเอกสาร TOR, ภาคผนวก UAT Test Case และโค้ดในระบบ พบว่าระบบมีแกนของ Workload Module แล้วจริง ทั้งฝั่ง Admin และ Evaluatee แต่ยังมีข้อไม่ตรงกับ TOR/UAT หลายจุดที่ควรตัดสินใจว่าจะปรับระบบให้ครบตามเอกสาร หรือปรับเอกสารให้ตรงกับขอบเขตที่ส่งมอบจริง

# ประเด็นที่พบ

## 1. การ Sync คะแนนเข้าระบบหลักยังไม่อัตโนมัติตาม TOR

TOR 4.4 ระบุว่าระบบต้องคำนวณและบันทึกผลคะแนนเข้าสู่ระบบประเมินผลหลักโดยอัตโนมัติ รวมถึงคำนวณใหม่เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล แต่ระบบจริงเพิ่ม/แก้/ลบ WorkloadEntry แล้วคำนวณ calculated_score เฉพาะ entry ส่วนการบันทึกคะแนนรวมเข้า QuantityScore อยู่ใน action แยก storeWorkloadScore ต้องกดบันทึกคะแนนรวมอีกครั้ง

หลักฐาน: app/Http/Controllers/Evaluatee/EvaluateeWorkloadEntryController.php, app/Http/Controllers/Evaluatee/EvaluationWorkloadController.php

## 2. สูตร SUM, MAX, MIN ใน UAT ยังไม่พบใน parser

UAT-SCR-007 ถึง UAT-SCR-009 ระบุให้ทดสอบ SUM, MAX, MIN แต่ WorkloadFormulaEvaluator รองรับ arithmetic, comparison, logical operators และ IF เป็นหลัก ยังไม่เห็น implementation ของ SUM/MAX/MIN

หลักฐาน: app/Services/WorkloadFormulaEvaluator.php

## 3. ประเภท Field ไม่ครบตาม TOR

TOR 4.1.2 ระบุว่าระบบต้องรองรับข้อความ ตัวเลข วันที่ รายการเลือก และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ แต่ UI ฝั่ง Admin สำหรับสร้างตัวแปร workload มี option หลักเพียง Number และ Text

หลักฐาน: resources/views/workload/app.blade.php

## 4. Publish Form ใน UAT ยังไม่พบ workflow ชัดเจน

UAT-ADM-008 ระบุ Publish Form เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ แต่ใน routes และ model ที่ตรวจพบเป็น CRUD/save config ของ workload form ยังไม่เห็นสถานะ published/is_active สำหรับ form

หลักฐาน: routes/report.php, app/Models/WorkloadForm.php

## 5. Audit Log สำหรับ Workload Entry ยังไม่ครบตาม UAT

UAT-LOG-001 ถึง UAT-LOG-005 ระบุ log การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลภาระงาน พร้อมผู้ดำเนินการและ timestamp แต่ WorkloadEntry model ยังไม่ได้ใช้ Spatie LogsActivity ในขณะที่ User model มีการใช้ LogsActivity แล้ว

หลักฐาน: app/Models/WorkloadEntry.php, app/Models/User.php

## 6. Export ระบุ pdf/excel แต่พบ Excel เป็นหลัก

TOR 4.3.3.4 ระบุส่งรายงานผลการคำนวณเป็นไฟล์ pdf/excel แต่ controller ที่ตรวจพบ export รายงานเป็น .xlsx ผ่าน Maatwebsite Excel ยังไม่พบ PDF export สำหรับรายงานผลการคำนวณ workload

หลักฐาน: app/Http/Controllers/FileExportController.php

## 7. Role Manager/Director ควรระวังการสื่อสาร

เอกสาร UAT ระบุ Manager คือผู้บริหาร/คณบดี และ Director คือกรรมการ/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ซึ่งตรงกับ code ปัจจุบัน แต่ชื่ออังกฤษ Manager/Director อาจทำให้ผู้ตรวจหรือทีมพัฒนาเข้าใจสลับกันได้ ควรระบุคำไทยควบคู่ทุกครั้ง

หลักฐาน: routes/web.php

## 8. เอกสาร agent อ้าง CONTEXT.md แต่ไฟล์ไม่มี

docs/agents/domain.md ระบุให้ใช้ CONTEXT.md ที่ root เมื่อมี แต่ repo ปัจจุบันไม่มีไฟล์ CONTEXT.md จึงเป็นช่องว่างของเอกสารบริบท ไม่กระทบระบบผู้ใช้โดยตรงแต่กระทบการทำงานของ agent/documentation workflow

หลักฐาน: docs/agents/domain.md

# ข้อเสนอแนะ

- ถ้ายึด TOR/UAT เป็นเกณฑ์ตรวจรับ ให้เพิ่ม auto sync คะแนน, SUM/MAX/MIN, field type วันที่/รายการเลือก, publish workflow, audit log ของ WorkloadEntry และ PDF export

- ถ้าระบบปัจจุบันคือขอบเขตส่งมอบจริง ให้แก้ TOR/UAT ให้สะท้อนข้อจำกัด เช่น เปลี่ยน auto sync เป็นกดบันทึกคะแนนรวม และตัด SUM/MAX/MIN/PDF ออกจากเกณฑ์ตรวจรับ

- เพิ่ม mapping role ภาษาไทย-อังกฤษในเอกสารทุกชุด: ผู้บริหาร = Manager, กรรมการ = Director, ผู้ประเมิน = Evaluator, ผู้รับการประเมิน = Evaluatee

- สร้างหรือปรับ CONTEXT.md เพื่อให้เอกสาร agent/domain ไม่ชี้ไปยังไฟล์ที่ไม่มี