รายงานสรุปผลการทดสอบระบบ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

| ประเภทการทดสอบ | User Acceptance Testing (UAT), Automated Test และ Manual Test |
| --- | --- |
| ขอบเขต | Workload Management Module และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง |
| วันที่เริ่มทดสอบ | 30 มิถุนายน 2569 |
| วันที่ทดสอบล่าสุด | 10 กรกฎาคม 2569 |
| Repository | issenkku/issenkku-msu_eva-pass2 |
| สถานะเอกสาร | ฉบับสรุปผลอย่างเป็นทางการ |

ผลการทดสอบ: ผ่านเกณฑ์ UAT สำหรับสภาพแวดล้อม UAT

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

ดำเนินการทดสอบระบบตามกรณีทดสอบ UAT จำนวน 50 รายการ ครอบคลุม 7 หมวด ผลการทดสอบผ่านครบทั้ง 50 รายการ ไม่พบรายการที่ล้มเหลว อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือไม่ได้ทดสอบ จึงสรุปว่าระบบผ่านเกณฑ์ UAT สำหรับสภาพแวดล้อม UAT

| สถานะ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| PASS | 50 | 100% |
| PARTIAL | 0 | 0% |
| FAIL | 0 | 0% |
| BLOCKED / NOT TESTED | 0 | 0% |
| รวม | 50 | 100% |

# 2. วัตถุประสงค์

ยืนยันว่าฟังก์ชันบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลภาระงานทำงานตรงตามกรณีใช้งาน

ยืนยันความถูกต้องของการคำนวณคะแนน การเชื่อมต่อข้อมูล สิทธิ์ผู้ใช้ และ Audit Log

ประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นและความพร้อมด้าน HTTPS ในสภาพแวดล้อม UAT

จัดทำหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองระบบก่อนเตรียมนำขึ้น Production

# 3. วิธีการและสภาพแวดล้อมการทดสอบ

| ประเภท | เครื่องมือ/สภาพแวดล้อม | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Automated test | Laravel Pest | รันชุดทดสอบทั้งหมดและชุดทดสอบเฉพาะฟังก์ชัน |
| Manual test | Web browser | ตรวจการทำงานจริงตามบทบาทและขั้นตอน UAT |
| Database สำหรับ automated test | SQLite | แยกจากฐานข้อมูล Production |
| Concurrency | 50 concurrent HTTP requests | ทดสอบ endpoint /login ใน UAT |
| HTTPS | mkcert + Local CA + Node.js reverse proxy | https://msu-eva.test:8443 |

# 4. ผลการทดสอบอัตโนมัติล่าสุด

คำสั่งที่ใช้:

vendor\bin\pest --compact

| รายการ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| จำนวน test | 238 ผ่าน |
| จำนวน assertion | 1,083 assertions |
| Test ที่ล้มเหลว | 0 |
| ระยะเวลารอบล่าสุด | 29.87 วินาที |

# 5. สรุปผลรายหมวด

| หมวด | ขอบเขต | กรณีทดสอบ | ผ่าน | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารจัดการรูปแบบข้อมูลภาระงาน (Admin) | 8 | 8 | PASS |
| 2 | การบันทึกข้อมูลภาระงาน (Evaluatee) | 10 | 10 | PASS |
| 3 | การคำนวณคะแนน | 10 | 10 | PASS |
| 4 | การเชื่อมต่อระบบประเมินผลหลัก | 5 | 5 | PASS |
| 5 | สิทธิ์การใช้งาน (Role & Permission) | 7 | 7 | PASS |
| 6 | Audit Log | 5 | 5 | PASS |
| 7 | ประสิทธิภาพและความปลอดภัย | 5 | 5 | PASS |

# 6. ผลการทดสอบสำคัญ

## 6.1 การคำนวณสูตร

ตรวจสอบสูตรพื้นฐาน การบวก ลบ คูณ หาร IF, SUM, MAX และ MIN แล้วผ่านทั้งหมด รวมถึงทดสอบการคำนวณใหม่หลังแก้ไขข้อมูล

| สูตร | ผลลัพธ์ตัวอย่าง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| a + b | 5 | PASS |
| a - b | 2 | PASS |
| a × b | 6 | PASS |
| a ÷ b | 2 | PASS |
| IF | 10 | PASS |
| SUM | 16 | PASS |
| MAX | 9 | PASS |
| MIN | 2 | PASS |

## 6.2 การใช้งานพร้อมกัน

ทดสอบ 50 concurrent HTTP requests ไปยัง /login สำเร็จ 50 จาก 50 requests ไม่พบ request ล้มเหลว ใช้เวลารวม 19.451 วินาที คิดเป็น 2.57 requests ต่อวินาที ผลนี้เป็นการทดสอบ endpoint เบื้องต้น ไม่ใช่การจำลองผู้ใช้ที่ล็อกอินและทำธุรกรรมครบทุกขั้นตอน

## 6.3 HTTPS

ทดสอบแอปผ่าน https://msu-eva.test:8443 โดยใช้ certificate สำหรับ UAT local แอปตอบ HTTP 200, certificate verification ผ่าน (verify=0) และ asset โลโก้ตอบ HTTP 200 โดยไม่พบปัญหา mixed content หลังแก้ trusted proxy

# 7. ข้อจำกัดและเงื่อนไขก่อน Production

ผล HTTPS ในรายงานนี้รับรองเฉพาะสภาพแวดล้อม UAT local ไม่ใช่การรับรอง Production เนื่องจากใช้ mkcert, Local CA และชื่อ msu-eva.test

ต้องใช้ domain หรือ subdomain จริงของลูกค้า

ต้องติดตั้ง certificate จาก CA ที่ browser เชื่อถือ เช่น Let's Encrypt

ต้องตั้ง DNS, Nginx/Apache/Load Balancer และ HTTP-to-HTTPS redirect

ต้องตั้ง APP_URL, SESSION_SECURE_COOKIE และ TRUSTED_PROXIES ให้ตรงกับ Production

ต้องทดสอบ HTTPS, certificate chain, mixed content, login และ session ซ้ำก่อน Go-live

ควรทำ load test เพิ่มด้วย authenticated workflow และข้อมูลใกล้เคียง Production หากมีเกณฑ์รองรับผู้ใช้พร้อมกันที่ชัดเจน

# 8. ข้อสรุป

ผลการทดสอบ UAT: ผ่าน 50 จาก 50 รายการ (100%) สำหรับสภาพแวดล้อม UAT

ระบบมีความพร้อมสำหรับขั้นตอนเตรียม Production ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องดำเนินการติดตั้ง domain, certificate และ reverse proxy จริง พร้อมทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพซ้ำก่อนเปิดใช้งาน

# 9. การรับรองผล

| ผู้จัดทำ/ผู้ทดสอบ | ........................................................ |
| --- | --- |
| ผู้ตรวจสอบ | ........................................................ |
| ผู้อนุมัติ | ........................................................ |
| วันที่ | ........../........../.......... |

# ภาคผนวก ก รายละเอียดกรณีทดสอบ UAT

## หมวดที่ 1 การบริหารจัดการรูปแบบข้อมูลภาระงาน (Admin)

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-ADM-001 | สร้างแบบฟอร์มภาระงานใหม่ | PASS | 2 |
| UAT-ADM-002 | เพิ่ม Field ประเภทข้อความ | PASS | 2 |
| UAT-ADM-003 | เพิ่ม Field ประเภทตัวเลข | PASS | 2 |
| UAT-ADM-004 | แก้ไขแบบฟอร์ม | PASS | 2 |
| UAT-ADM-005 | ลบ Field | PASS | 2 |
| UAT-ADM-006 | กำหนดสูตรคำนวณคะแนน | PASS | 2 |
| UAT-ADM-007 | ตรวจสอบสูตรผิดพลาด | PASS | 2 |
| UAT-ADM-008 | เปิดใช้งานแบบฟอร์ม | PASS | 2 |

## หมวดที่ 2 การบันทึกข้อมูลภาระงาน (Evaluatee)

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-EVA-001 | เปิดหน้าบันทึกภาระงาน | PASS | 2 |
| UAT-EVA-002 | เพิ่มข้อมูลภาระงาน | PASS | 2 |
| UAT-EVA-003 | กรอกข้อมูลไม่ครบ | PASS | 2 |
| UAT-EVA-004 | แก้ไขข้อมูลภาระงาน | PASS | 2 |
| UAT-EVA-005 | ลบข้อมูลภาระงาน | PASS | 2 |
| UAT-EVA-006 | แสดงรายการที่บันทึก | PASS | 2 |
| UAT-EVA-007 | แนบลิงก์ Google Drive | PASS | 2 |
| UAT-EVA-008 | แนบลิงก์ OneDrive | PASS | 2 |
| UAT-EVA-009 | แนบหลายหลักฐาน | PASS | 2 |
| UAT-EVA-010 | ดูคะแนนรวม | PASS | 2 |

## หมวดที่ 3 การคำนวณคะแนน

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-SCR-001 | คำนวณจากสูตรพื้นฐาน | PASS | 2 |
| UAT-SCR-002 | คำนวณสูตรบวก | PASS | 2 |
| UAT-SCR-003 | คำนวณสูตรลบ | PASS | 2 |
| UAT-SCR-004 | คำนวณสูตรคูณ | PASS | 2 |
| UAT-SCR-005 | คำนวณสูตรหาร | PASS | 2 |
| UAT-SCR-006 | คำนวณเงื่อนไข IF | PASS | 2 |
| UAT-SCR-007 | คำนวณ SUM | PASS | 3 |
| UAT-SCR-008 | คำนวณ MAX | PASS | 3 |
| UAT-SCR-009 | คำนวณ MIN | PASS | 3 |
| UAT-SCR-010 | แก้ไขข้อมูลแล้วคำนวณใหม่ | PASS | 2 |

## หมวดที่ 4 การเชื่อมต่อระบบประเมินผลหลัก

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-INT-001 | ส่งคะแนนเข้าสู่ระบบหลัก | PASS | 2 |
| UAT-INT-002 | ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน | PASS | 2 |
| UAT-INT-003 | แก้ไขคะแนนแล้ว Sync ใหม่ | PASS | 2 |
| UAT-INT-004 | กรณีระบบปลายทางไม่พร้อม | PASS | 2 |
| UAT-INT-005 | ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ | PASS | 2 |

## หมวดที่ 5 สิทธิ์การใช้งาน (Role & Permission)

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-ROL-001 | สิทธิ์ Admin | PASS | 2 |
| UAT-ROL-002 | สิทธิ์ Manager ผู้บริหาร | PASS | 2 |
| UAT-ROL-003 | สิทธิ์ Director กรรมการ | PASS | 2 |
| UAT-ROL-004 | สิทธิ์ Evaluator ผู้ประเมิน | PASS | 2 |
| UAT-ROL-005 | สิทธิ์ Evaluatee ผู้รับการประเมิน | PASS | 2 |
| UAT-ROL-006 | การเข้าถึงข้อมูลผู้อื่น | PASS | 2 |
| UAT-ROL-007 | การแก้ไขข้อมูลข้ามสิทธิ์ | PASS | 2 |

## หมวดที่ 6 Audit Log

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-LOG-001 | บันทึกการเพิ่มข้อมูล | PASS | 2 |
| UAT-LOG-002 | บันทึกการแก้ไขข้อมูล | PASS | 2 |
| UAT-LOG-003 | บันทึกการลบข้อมูล | PASS | 2 |
| UAT-LOG-004 | แสดงผู้ดำเนินการ | PASS | 2 |
| UAT-LOG-005 | แสดงวันเวลา | PASS | 2 |

## หมวดที่ 7 ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

| รหัส | รายการทดสอบ | ผล | จำนวนครั้ง |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-PER-001 | ความเร็วการเปิดหน้าจอ | PASS | 2 |
| UAT-PER-002 | ความเร็วการบันทึกข้อมูล | PASS | 2 |
| UAT-PER-003 | การใช้งานพร้อมกัน 50 คน | PASS | 1 |
| UAT-SEC-001 | การเข้ารหัส HTTPS | PASS | 3 |
| UAT-SEC-002 | Session Login | PASS | 2 |